نمونه اسپرینت برای پروژه فروشگاه اینترنتی هوشمند با رویکرد پایداری محیط زیست

اطلاعات کلی اسپرینت :

نام اسپرینت :اسپرینت اول

مدت زمان اسپرینت : دو هفته

هدف اسپرینت : 
پیاده‌سازی قابلیت‌های پایه فروشگاه اینترنتی شامل ثبت‌نام و ورود کاربران، مشاهده محصولات، شخصی‌سازی اولیه تجربه خرید و افزودن محصول به سبد خرید.

آیتم‌های انتخاب‌شده از بک‌لاگ محصول :

ثبت‌نام و ورود کاربران

:User Story
به‌عنوان یک کاربر، می‌خواهم بتوانم در سیستم ثبت‌نام و وارد حساب کاربری خود شوم تا بتوانم از امکانات فروشگاه استفاده کنم.

وظایف : (Tasks)

طراحی فرم ثبت‌نام کاربر

پیاده‌سازی اعتبارسنجی اطلاعات ورودی

پیاده‌سازی فرم ورود به سیستم

ذخیره اطلاعات کاربران در پایگاه داده

اولویت : بالا
تخمین زمان : 8 ساعت

مشاهده لیست محصولات

:User Story
به‌عنوان یک کاربر، می‌خواهم لیست محصولات فروشگاه را مشاهده کنم تا بتوانم محصول مورد نظر خود را انتخاب کنم.

وظایف : (Tasks)

طراحی صفحه نمایش محصولات

دریافت اطلاعات محصولات از پایگاه داده

نمایش ویژگی‌های اصلی محصولات (نام، قیمت، سازگاری با محیط زیست)

اولویت : بالا 
تخمین زمان : 6 ساعت

شخصی‌سازی تجربه خرید بر اساس حالت کاربر

:User Story
به‌عنوان یک کاربر، می‌خواهم حالت روحی خود را انتخاب کنم تا سیستم محصولات متناسب با آن حالت را به من پیشنهاد دهد.

وظایف : (Tasks)

طراحی بخش انتخاب حالت کاربر (خوشحال، ناراحت، عادی)

تعریف منطق پیشنهادی محصولات بر اساس حالت انتخاب‌شده

نمایش محصولات پیشنهادی متناسب با حالت کاربر

اولویت : بالا

تخمین زمان : 7 ساعت

افزودن محصول به سبد خرید

:User Story
به‌عنوان یک کاربر، می‌خواهم محصولات دلخواه خود را به سبد خرید اضافه کنم تا بتوانم آن‌ها را خریداری کنم.

وظایف : (Tasks)

طراحی سبد خرید

پیاده‌سازی افزودن محصول به سبد خرید

نمایش تعداد و قیمت کل محصولات در سبد خرید

اولویت : بالا

تخمین زمان : 5 ساعت

خروجی‌های مورد انتظار اسپرینت : (Sprint Deliverables)

امکان ثبت‌نام و ورود کاربران به سیستم

نمایش لیست محصولات فروشگاه

امکان انتخاب حالت کاربر و مشاهده پیشنهادهای شخصی‌سازی‌شده

افزودن محصولات به سبد خرید

معیارهای پذیرش : (Acceptance Criteria)

کاربر بتواند با اطلاعات معتبر ثبت‌نام و وارد سیستم شود.

محصولات به‌درستی و بدون خطا نمایش داده شوند.

انتخاب حالت کاربر باعث تغییر پیشنهادهای نمایش داده‌شده شود.

کاربر بتواند محصولات را به سبد خرید اضافه کند و مجموع قیمت نمایش داده شود.

ریسک‌ها و موانع احتمالی اسپرینت :

نیاز به طراحی مناسب الگوریتم پیشنهادی ساده برای شخصی‌سازی

هماهنگی بین اعضای تیم در پیاده‌سازی بخش‌های مختلف سیستم

جلسه بازبینی اسپرینت : (Sprint Review)

در پایان اسپرینت، قابلیت‌های پیاده‌سازی‌شده به استاد و اعضای تیم نمایش داده می‌شود و بازخوردها برای بهبود اسپرینت‌های بعدی ثبت می‌شوند.

جلسه بازنگری اسپرینت : (Sprint Retrospective)

تیم عملکرد خود را بررسی کرده و موارد زیر را مشخص می‌کند :

چه کارهایی به‌خوبی انجام شد

چه مشکلاتی وجود داشت

چه بهبودهایی برای اسپرینت بعدی لازم است